MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI

w SIEDLCACH Sp. z o. o.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

08-110 Siedlce; ul. Poniatowskiego 26, pokój 138 A                                                                                                      www.szpital.siedlce.pl

tel. 25/64 03 299   fax. 25/64 03 263

| Znak sprawy: FZP/42-EE/17 | Siedlce, dnia 27.10.2017 r. |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

| Dotyczy: | Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 225 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn: „Adaptacja części budynku C i A (niski parter) na potrzeby pomieszczeń biurowych i archiwum Działu Kontraktów i Analiz Medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.” |
| --- | --- |

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Nazwa: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o.

Siedziba: ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

Informacja z Rejestru Przedsiębiorców:  Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000336825,

Kapitał zakładowy: 201.615.500,00 zł.,

Regon: 141944750,

NIP: 821-25-77-607. wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

tel. (25) 64-03-299 faks (25) 640 32 63

strona internetowa: http://www.szpital.siedlce.pl/ e–mail: ozp@szpital.siedlce.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główne kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z adaptacją części budynku C i A (niski parter) na potrzeby pomieszczeń biurowych i archiwum Działu Kontraktów i Analiz Medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Planowany zakres robót budowlanych :

- demontaż ścianek działowych  z cegły

- skucie posadzki z płytek ceramicznych i płytek PCV

- usunięcie farby olejnej z tynków ścian

- rozebranie okładziny ściennej z płytek w miejscach gdzie występują

- demontaż starych sufitów podwieszanych w miejscach gdzie występują

- wywóz gruzu na wysypisko

- wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków betonu lekkiego lub płyt g/k z izolacją wygłuszającą

- wymiana stolarki drzwiowej na  płytowe

- wymiana starych opraw oświetleniowych na oprawy dla źródeł LED

- wymiana instalacji p.poż.

- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach

- ułożenie glazury ściennej i podłogowej lub wykładzin rulonowych

- montaż sufitów podwieszanych

- pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjno - akrylową

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

- montaż armatury sanitarnej

W/w roboty należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Koncepcją rozmieszczenia pomieszczeń stanowiącą Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą Załącznik nr 3 do SIWZ, przy udziale minimum 1 osoby pełniącej nadzór jakościowy i organizacyjny nad prowadzonymi robotami (np. kierownika robót budowlanych/majstra) zatrudnionego przez Wykonawcę/podwykonawcę na umowę o pracę.

do obowiązków Wykonawcy należy również:

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej;

- zgłoszenie gotowości do odbioru robót końcowych i ulegających zakryciu;

- skompletowanie i załączenie do Protokołu odbioru, dokumentów (wymaganych w Załączniku 1, 3 i 4 do SIWZ) związanych z oddaniem pomieszczeń do użytkowania.

Po zakończeniu w/w czynności zostaną podpisane przez obie strony stosowne Protokoły odbioru (wzór zawarty w  Załączniku Nr 4 do SIWZ).

Zamawiający wyznacza jeden termin wizji lokalnej dla wszystkich Wykonawców. Wizja lokalna pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji na pomieszczenia biurowe i archiwum zostanie przeprowadzona w dniu 03.11.2017 roku, godz. 11:00. Miejscem spotkania wszystkich Wykonawców jest Biuro Zarządu Spółki.

IV. Terminy wykonania zamówienia i sposób płatności.

Data zakończenia całości zamówienia wraz z obiorem końcowym do dnia 31.01.2018 r.

Termin płatności zgodny z zaoferowanym przez Wykonawcę (w zakresie 30 – 60 dni).  Sposób rozliczenia z Wykonawcą za wykonane prace oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

V. Pozostałe informacje:

- Zamawiający nie zastrzega na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), 1 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) wykonującej czynności związane z realizacją zamówienia, polegające na kierowaniu robotami budowlanymi i sprawowaniu nadzoru (tj. kierownik robót budowlanych/majster lub podobny etat) - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia, określone zostały  we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Z uwagi na obowiązek stosowania odwrotnego obciążenia w rozliczeniu podatku VAT za usługi budowlane podwykonawcze, Wykonawca (w przypadku złożenia oferty uwzględniającej podwykonawstwo) w rozliczeniu umowy z Zamawiającym ma obowiązek zastosować się do przepisów ustawy o VAT w szczególności podanych w art. 17 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 17 ust.1h wymienionej ustawy.

- Wymaga się dostosowania remontowanych pomieszczeń do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych – art. 30 ust. 8 pkt. 1 ustawy Pzp.

VI. Wymagane dokumenty dla przedmiotu zamówienia

Wykonawca dołączy do oferty:

Oświadczenie, że wszystkie roboty i dostawy wyposażenia objęte zakresem zamówienia zrealizowane zostaną przez osoby wykwalifikowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i właściwymi aktami prawnymi oraz że wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zamówienia, będą odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie Prawa Budowlanego i PN/EN, będą posiadały certyfikaty, deklaracje zgodności (wzór świadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ).

VII. Warunki udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a)    nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ust.1 pkt. od 12 do 23 oraz ust.5 pkt.1  ustawy

Pzp;

b)    spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określił wymogów w zakresie spełnienia warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych)

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określił wymogów w zakresie spełnienia warunku w tym zakresie.

Jeżeli Wykonawca zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (w szczególności przedstawi mu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia).

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                          w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

- Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

- Oświadczenie Wykonawcy o  spełnianiu warunków  udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia (Załącznik Nr 8 do SIWZ).

Zamawiający wymaga zamieszczenia w oświadczeniu informacji o podwykonawcach, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

Jeśli Wykonawca ubiega się wspólnie z innym Wykonawcą o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, oświadczenia o których mowa wyżej składa każdy z konsorcjantów/wspólników oddzielnie.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, dotyczącej  otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze  złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr  9 do SIWZ).

B. Dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp):

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

- Dokument/dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z kwotą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 PLN.

W przypadku złożenia oferty łącznej, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: Konsorcjum, Spółka cywilna), na wezwanie Zamawiającego złoży dokument KRS/CEIDG oraz pozostałe dokumenty w zakresie, w którym wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jeżeli Wykonawcy występujący wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np.: Konsorcjum, Spółka cywilna):

- Ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i/lub do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli Wykonawców.

- W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty, w sposób nie budzący wątpliwości co do uprawnień poświadczającego.

- Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych;

W przypadku złożenia oferty, gdzie część zamówienia będzie powierzona do wykonania podwykonawcy, Wykonawca  na wezwanie Zamawiającego dostarczy również dokument KRS/ CEIDG dotyczący podwykonawcy/ów.

Wykonawca również zobowiązany jest do wskazania w ofercie (Załączniku nr 10 do SIWZ – Druk Oferty handlowej) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie nazw firm tych podwykonawców.

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, przedkłada dokumenty równoważne do dokumentów wymaganych od podmiotów krajowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od Wykonawcy  w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dziennik Ustaw z dnia 27.07.2016 poz.1126).

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wszelkie informacje, oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się składanie/przekazywanie informacji drogą faksową lub elektroniczną (adres e-mail ozp@szpital.siedlce.pl) pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej. Informacje przekazane faxem lub za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata  przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert tj. do dnia 06.11.2017r. (publikacja w BZP dn. 27.10.2017 r.)

- Zapytania bez wskazywania źródła ich otrzymania oraz odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie Zamawiającego.

- Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Bogumiła Golbiak – kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w godzinach od 8-ej do 15-ej. tel. 25/ 64 03 299, fax 25/ 64 03 263.

IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania w terminie zgodnym z art. 182 ustawy Pzp, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Cena oferty jest ceną ryczałtową i należy ją podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Do oferty powinny być dołączone: Załącznik Nr 10 do SIWZ – Druk oferty handlowej oraz pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. VII pkt. 2 lit A ppkt. 1) do 3) oraz rozdz. VI niniejszej SIWZ.

Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego (patrz rozdz. VII pkt. 2 lit B - Dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego).

- Oferta -  pod rygorem nieważności  powinna być złożona w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione/ upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.

- W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę w ofercie powinny być czytelne.

- Wszystkie dokumenty w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

- Oferta FZP

„Adaptacja części budynku C i A (niski parter) na potrzeby pomieszczeń biurowych

i archiwum Działu Kontraktów i Analiz

Medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.”

- Jeśli oferta zawiera informacje tajne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy,  należy je właściwie wyodrębnić i oznaczyć.(np. złożyć ofertę w częściach jawnej i tajnej).Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie, podając uzasadnienie, że zastrzeżone w niej informacje faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp).

- Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. Zalecane jest datowanie paraf.

- Wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty muszą być dostarczone w formie oryginału lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ich kserokopie, opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i napisem „za zgodność z oryginałem”.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian należy dokonać w formie określonej w pkt. 7 powyżej z dopiskiem „zmiana oferty”

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty pod warunkiem, że informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. X.8 niniejszej Specyfikacji należy złożyć do dnia 13.11.2017r. do godz. 10:00 w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. przy ul. Poniatowskiego 26, pokój 138 A.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.11.2017r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój138 A;  ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieści informacje określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres czynności i obowiązków wynikających z warunków podanych m.in. w: PFU (Załącznik nr 1 do SIWZ), Koncepcji rozmieszczenia pomieszczeń (Załącznik nr 2 do SIWZ), STWiOR (Załącznik nr 3 do SIWZ), Wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

3. Cenę oferty należy podać z uwzględnieniem podatku VAT.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

1) Cena – 60 %

2) Przedłużenie minimalnego (36 miesięcznego) okresu gwarancji na roboty budowlane

– 20%

3) Kryterium - termin płatności                                                                                      - 10%

4) Skrócenie czasu wykonania                                                                                         - 10%

2. Sposób przyznawania punktów:

Cena

Cmin

C =     ------------   x 60

Cbad

gdzie:

C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert.

Cbad - cena (brutto) oferty badanej.

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane

Pbad

P = ------------- x 40

Pmax

gdzie:

P - ilość punktów oferty badanej w kryterium przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane.

Pbad - ilość pełnych miesięcy o jaką przedłużono minimalny okres gwarancji jakości w ofercie badanej.

Pmax – maksymalne przedłużenie gwarancji (ilość pełnych miesięcy) spośród badanych ofert.

Termin płatności

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zaproponowanego terminu płatności podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym Wymagany minimalny termin płatności to 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin płatności Zamawiający przyzna następujące punkty:

30 dni – 0 pkt

45 dni – 50 pkt

60 dni – 100 pkt.

Uwzględniając wagę kryterium „termin płatności”  Tp - maksymalna ilość punktów do uzyskania  wynosi 10 pkt.

Skrócenie czasu wykonania liczone w dniach od zakładanej daty zakończenia tj. 31.01.2018 r.

Wbad

W = ------------- x 40

Wmax

gdzie:

W - ilość punktów oferty badanej w kryterium  skrócenie czasu wykonania

Wbad - ilość dni o jaką skrócono czas wykonania w ofercie badanej.

Wmax – maksymalne skrócenie czasu (ilość dni) spośród badanych ofert.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+P+ T p + W).

4. Wymagany minimalny okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy od daty  odbioru.

5. Zamawiający dopuszcza przedłużenie minimalnych okresów gwarancji na roboty budowlane maksymalnie o 24 miesiące.

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu

matematycznych reguł zaokrąglania liczb.

7. Oferowane przedłużenie minimalnego okresu gwarancji liczone w pełnych miesiącach należy wskazać w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,

-podając uzasadnienie faktyczne i prawne

2. Informacje zawarte w pkt. 1. a) i b) powyżej, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej o przetargach w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert chyba, że zachodzą przesłanki wymagające unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy Pzp).

6. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o złożonych odwołaniach.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Dla zapewnienia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie określone w pkt 1 powyżej  wnosi się najpóźniej w dacie zawarcia umowy, przy czym można je wnieść według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca wpłaci pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. - 24 1440 1101 0000 1600 6343.

4.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie Zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął wad ujawnionych w okresie rękojmi. Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę poręczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentów, warunkujących zapłatę.

5.     Zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt 1 niniejszego rozdziału służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

6.  W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

7.   Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, po potrąceniu ewentualnych odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad.

8.    Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości 100% jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamowienia.

9. Zabezpieczenie dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócone wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, o ile zamawiający stwierdzi brak wad lub ich terminowe usunięcie przez Wykonawcę.

10.  Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych.

11.  Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 9 niniejszego rozdziału nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi.

12.  W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach wskazanych w punktach 10 i 11 niniejszego rozdziału Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć zamawiającemu co najmniej 10 dni przed upływem ważności zabezpieczenia.

XVI. Wzór umowy.

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru  Wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we Wzorze umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy PZP.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.

  - Środkami ochrony prawnej są:

- odwołanie zgodnie z art. 180 Ustawy PZP,

- skarga do sądu, zgodnie z art. 198a Ustawy PZP.

Załączniki.

- Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)

- Koncepcja rozmieszczenia pomieszczeń

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

- Wzór Protokołu odbioru

- Wzór umowy

- Oświadczenie Wykonawcy dot. robót

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

- Druk oferty handlowej

Zatwierdził:

Siedlce, dn. 27.10.2017 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ

## Oświadczenie

Firma ….................................................................................................................

z  siedzibą  w  …....................................................................................................

oświadcza, że:

- wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia zrealizowane zostaną przez osoby wykwalifikowane, zgodnie z  Programem funkcjonalno – użytkowym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami, normami i właściwymi aktami prawnymi;

- wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zamówienia, będą odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie Prawa Budowlanego i PN/EN oraz będą posiadały certyfikaty / deklaracje zgodności.

...............................dnia ....................................

..............................................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Adaptacja części budynku C i A (niski parter) na potrzeby pomieszczeń biurowych i archiwum Działu Kontraktów i Analiz Medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Mazowiecki szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ……..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………… ,

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Adaptacja części budynku C i A (niski parter) na potrzeby pomieszczeń biurowych i archiwum Działu Kontraktów i Analiz Medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.” (nazwa postępowania),prowadzonego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.  (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:     ………….…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Niniejsze oświadczenie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

- Oświadczenie

dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca: ...................................................................................................................................

z  siedzibą  w:  ................................................................................................................................

działając zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265), w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Adaptację części budynku C i A (niski parter) na potrzeby pomieszczeń biurowych i archiwum Działu Kontraktów i Analiz Medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.”

- *oświadcza, że:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z innym Wykonawcą, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *

- należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z innym Wykonawcą, tj.:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(należy  wpisać nazwę i adres tego Wykonawcy)

który złożył odrębną ofertę *

* niepotrzebne skreślić

...............................dnia ....................................

..............................................................

podpis Wykonawcy

UWAGA:

- Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym Wykonawcą, który należąc do tej samej grupy kapitałowej złożył na tę samą część zamówienia odrębną ofertę, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr FZP/42-EE/17.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.